具身智能课程教学智能体任务进展

更新时间：2026-07-25

# 一、当前总体进度

项目已完成学生端核心学习闭环，目前进入管理员端、教师端功能优化和整体联调阶段。

# 二、学生端已完成功能

完成登录认证和学生主页。

完成基于 Neo4j 教材知识图谱的多轮智能问答，可返回教材原文、章节位置和相关图片。

完成智能课堂、课件播放、白板和多角色互动讨论。

支持浏览器语音、Edge TTS 和通义千问 TTS，并可在前端选择和切换音色。

完成第 1、2 章共 15 节预生成课件，课堂使用时无需重复生成。

完成章节练习、150 道预生成题、智能批改和错题记录。

完成学习记录、知识点掌握度、错题本和学习推荐，并支持按章节筛选和分页。

完成课程数据、教材图片、SQLite 演示数据和完整启动文档的整理与提交。

# 三、当前开发进度

## 1. 管理员用户管理

管理员端用户管理功能已基本完成，目前正在进行优化和完善，主要包括：

用户信息的新增、查询、修改和删除。

用户密码重置。

用户账号启用和停用。

学生、教师和管理员角色权限校验。

用户列表、筛选、分页以及管理页面交互。

## 2. 教师学情与班级管理

教师端学情与班级管理功能已基本完成，目前正在进行优化和完善，主要包括：

教师负责班级的概览和学生列表。

学生学习进度与个人学习详情。

班级知识点掌握度和薄弱知识点分析。

学生练习、错题和学习情况查看。

班级与学生数据的筛选、分页和详情下钻。

教师只能查看本人负责班级的数据权限控制。

# 四、下一阶段任务

完成管理员端、教师端与现有学生端的整体联调。

继续优化管理页面的筛选、分页、加载状态和异常提示。

完成学生、教师、管理员三种角色的权限与业务流程测试。

补充第 3—13 章的课程课件和章节练习资源。

完善前后端构建、部署说明和项目交付文档。

在主要业务功能稳定后，再统一完成 Docker 容器化部署。

# 五、阶段总结

目前学生端已经具备较完整的课程学习、智能问答、课堂互动、章节练习和学习分析能力；管理员端与教师端的核心功能已经基本形成，项目正在从单一学生学习功能向学生、教师、管理员三端协同的完整教学平台推进。